Проект

Сумська міська рада

Рішення № ___

від ___.__________.20___ р. 

Про порядок будівництва базових станцій стільникового зв’язку у м. Суми

З метою наведення порядку та створення системи контролю за збудованими операторами стільникового зв’язку базових станцій стільникового зв’язку у м. Суми, керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про планування і забудову територій“, Сумська міська рада вирішила:
1. Начальнику відділу логістики та зв'язку Сумської міської ради Семесенку В.М. провести інвентаризацію наявних та діючих станом на 01.10.10р. базових станцій стільникового зв’язку у м. Суми та надати цю інформацію начальнику управління архітектури та містобудування СМР для подальшого опрацювання. Встановити термін виконання до 15.11.2010р.
2. Головному архітектору м. Суми Бикову В.Б.:

2.1 взяти під особистий контроль питання будівництва нових та узаконення раніше збудованих базових станцій стільникового зв’язку;
2.2 при розгляді питання будівництва базових станцій стільникового зв’язку керуватися діючим законодавством та Порядком отримання дозволу на будівництво (встановлення) базових станцій стільникового зв’язку у м. Суми (додаток 1).
3. Доручити заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів Сумської міської ради Рябоконю А.Б. створити тимчасову комісію та організувати проведення експертизи дотримання діючого законодавства України в частині вимог щодо погодження розміщення, будівництва, введення в експлуатацію та контролю за функціонуванням вже діючих базових станцій мобільного зв’язку на території м. Суми.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови м. Суми  Трофименка М.О. 



Міський голова                                                                                 Г.М. Мінаєв
Проект
Додаток 1

ПОРЯДОК


отримання дозволу на будівництво (встановлення)
базових станцій стільникового зв’язку у м. Суми
Цей порядок регулює і встановлює правові та організаційні засади відносин між оператором стільникового зв’язку та органом місцевого самоврядування щодо отримання дозволу на будівництво (встановлення) чи узаконення раніше збудованих базових станцій стільникового зв’язку.
1. Визначення термінів:
1.1 оператор стільникового зв'язку - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері стільникового зв’язку з правом на технічне обслуговування та експлуатацію стільникових мереж; 
1.2 базова станція стільникового зв'язку (надалі БССЗ) - будівля, вежа, антена, що використовується для організації стільникового зв'язку.
2. Проходження документів для отримання дозволу здійснюється у три етапи:
1-й етап – попереднє погодження можливості розміщення БССЗ;
2-й етап – укладення договору оренди або типового договору сервітуту;

3-й етап – підготовка рішення виконавчого комітету та укладення договору на будівництво.

Заявник подає до управління “Єдиний дозвільний офіс“ заяву і пакет документів згідно з порядком проходження документів (додаток 2).
Загальний перелік документів: 
1) висновок управління архітектури та містобудування (видається згідно з порядком надання управлінням архітектури департаменту містобудування попередніх висновків щодо можливості влаштування базових станцій стільникового зв’язку (додаток 3);
2) робочий проект (ситуаційний план із зазначенням меж зони обмеження забудови);
3) зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва (реконструкції, влаштування) об’єкта, погоджений з управлінням реконструкції та капітального будівництва Сумської міської ради;
4) договір оренди або договір на право користування чужим майном (сервітут) (даху будівлі, елемента споруди), який укладений між власником даного об’єкта та оператором стільникового зв’язку;
5) договір оренди земельної ділянки або договір сервітутного користування земельною ділянкою у разі будівництва базових станцій стільникового зв’язку безпосередньо на земельній ділянці
6) висновки санітарно-епідеміологічної станції м. Суми;
7) висновки Головного управління МНС України в Сумській області;
8) висновки територіального управління Держгірпромнагляду по Сумській області;
9) протокол громадського обговорення щодо будівництва (реконструкції, влаштування) БССЗ, проведеного у порядку , передбаченому ст. 30-3 – 30-7 ЗУ «Про планування і забудову територій».
3. У разі відсутності будь-якого із зазначених в підпунктах 1-9 пункту 2 цього Порядку документів клопотання повертається заявнику без розгляду.  

4. У разі наявності всіх документів зазначених у пункті 2 «Єдиний дозвільний офіс» надсилає копії проектних пропозицій до відділу логістики та зв'язку, управління реконструкції та капітального будівництва, управління охорони здоров’я .
5. Відділ логістики та зв'язку, управління охорони здоров’я СМР протягом 5 днів погоджує робочий проект та направляє своє погодження управлінню архітектури та містобудування СМР. 

6. Управління реконструкції та капітального будівництва СМР протягом 5 днів нараховує розмір інвестиційного внеску на розвиток інфраструктури м. Суми відповідно до рішення Сумської міської ради від 12 липня 2007 року №737-МР «Про залучення пайових коштів замовників будівництва (реконструкції) в розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Суми» та рішення від 29 квітня 2009 року №2590-МР «Про внесення змін та доповнень до рішення Сумської міської ради від 12 липня 2007 року №737-МР «Про залучення пайових коштів замовників будівництва (реконструкції) в розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Суми». 
7. При наявності всіх погоджень, передбачених цим порядком, управління архітектури та містобудування готує проект рішення щодо надання дозволу на будівництво (встановлення) базових станцій стільникового зв’язку і виносить його на сесію Сумської міської ради.

8. Протягом 5 днів після прийняття сумською міською радою відповідного рішення оператор стільникового зв’язку сплачує нараховану суму інвестиційного внеску на розвиток соціальної інфраструктури м. Суми.
Додаток 2
ПОРЯДОК
проходження документів
	№ з/п
	Дозвільний
орган
	Вчинення дій
	Термін вико-
нання (у робочих днях)
	Дата прий-
няття, підпис
	Дата видачі, підпис

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Єдиний дозвільний офіс
	Реєстрація і передача пакету документів до відділу логістики та зв'язку, управління реконструкції та капітального будівництва, управління охорони здоров’я СМР
	2
	[image: image1.png]



	[image: image2.png]




	2.
	Відділ логістики та зв'язку, управління охорони здоров’я СМР
	Надання висновку про
погодження робочого проекту будівництва БССЗ і передача його в управління реконструкції та капітального будівництва СМР
	5
	
	

	3.



	Управління реконструкції та капітального будівництва СМР
	Розрахунок  розміру інвестиційного внеску на розвиток інфраструктури м. Суми та передача пакету документів до управління архітектури та містобудування СМР. 
	5
	[image: image3.png]



	[image: image4.png]




	4.
	Управління архітектури та містобудування СМР
	Підготовка проекту рішення щодо надання дозволу на будівництво (встановлення) базових станцій стільникового зв’язку і винесення його на сесію Сумської міської ради.
	5
	[image: image5.png]



	[image: image6.png]




	5.
	Управління архітектури та містобудування СМР
	Видача заявнику рішення СМР  та договору на будівництво (влаштування) БССЗ
	5 (після прийняття відповідного рішення СМР)
	[image: image7.png]



	[image: image8.png]







до рішення в
Документ 3

ПОРЯДОК
надання управлінням архітектури та містобудування попередніх висновків щодо можливості влаштування базових станцій стільникового зв’язку 

1. Заявник подає до управлінням архітектури та містобудування вхідний пакет документів:
1.1 заяву на ім’я начальника управління архітектури департаменту містобудування;
1.2 проектні пропозиції влаштування базової станції стільникового зв’язку, які повинні включати:
1.2.1 пояснювальну записку;
1.2.2 генплан проектованого об’єкта (масштаб 1:500);
1.2.3 креслення фасаду будівлі з вежею антени із зазначенням її висоти;
1.2.4 план розташування вежі антени та контейнера технологічного обладнання БССЗ на будівлі або на земельній ділянці;
1.2.5 ситуаційний план із зазначенням меж зони обмеження забудови.
2. Управління архітектури та містобудування у термін до 10 днів забезпечує:
2.1 розгляд заяви та накладання резолюції начальником управління архітектури та містобудування (заступником начальника управління);
2.2 підготовку працівником управління архітектури та містобудування попереднього висновку, його візування і підписання начальником управління архітектури та містобудування (заступником начальника управління).
4. Управління архітектури та містобудування наступного робочого дня після погодження попереднього висновку повідомляє заявника про місце та час його видачі.



